附件

项目采购需求

（参考模板，项目需求统一不设置“★”条款）

☑为面向中小企业预留项目；□非面向中小企业预留项目；□该项目不适宜面向中小企业采购。

该部分预算或所占资金总预算的比例:100%

- 1.项目概况

- 1.1.基本信息

- 1.1.1.项目名称

省生态环境厅生态环境智慧云平台升级及运营（2025年）项目。

- 1.1.2.采购人

广东省生态环境厅。

- 1.1.3.项目总体目标

通过本项目的实施，建设提升省生态环境厅生态环境智慧云平台公共支撑能力，推进省生态环境厅业务系统管理的统一化，进一步提高我厅信息化集约化水平，通过对信息系统资源的统一管理，一是解决我厅域名管理分散、缺乏直观配置界面的问题，二是提供业务系统清晰底数，为信息化规划管理提供支撑；统一用户权限在满足信息技术创新要求的同时，增强了用户信息及权限统一管理的能力；视频资源管理提供全厅视频资源的统一接入、调度、共享能力，实现视频资源共享利用及视频数据价值最大化。同时，通过对主机漏洞、安全态势进行管理，实现全厅信息化安全工作的全量管理和统一展示，提高网络和数据安全管理的效率和准确性，实现安全风险可管可控，支撑生态环境信息化的一体化集约化建设，提升了生态环境数字政府统筹能力。

- 1.1.4.服务地点

广东省生态环境厅。

- 1.2.项目背景

广东省生态环境智慧云平台建设于2020年，有力支撑生态环境精细化、科学化和数据化管理，全面推动生态环境管理业务协同，大幅增强生态环境风险防范能力，提高信息化推动生态环境管理创新的能力，支撑持续深入打好污染防治攻坚战。为进一步提升平台的公共支撑能力，通过项目实施提供统一视频资源管理、统一信息系统资源管理、统一用户权限管理、网络安全态势感知等服务，加强生态环境信息化建设的统筹支撑能力和辅助决策能力。

- 2.项目预算

本项目总预算为 163.4 万元。

- 3.服务期限

本项目委托服务期限，其中  软件开发服务 服务采用以下第 （1）  种方式，  系统业务运营服务   服务采用以下第 （2） 种方式：

（1）以合同签订之日为服务起始时间，服务期为 12 个月。以交付验收完成之日起算，交付验收后提供一年运维服务。（相关费用含在投标报价中）

（2）以合同签订之日为服务起始时间，服务期为 12 个月。

- 4.服务内容

- 4.1.软件开发服务

详细服务内容要求以项目实施阶段实际需求调研为准。

- 4.1.1.定制软件开发服务

- 4.1.1.1.统一视频资源管理

1.RTSP视频配置

实现RTSP或RTMP的视频流地址添加进入系统，包括注册通道的新建、删除、修改、查询和列表展示。

2.国标视频配置

国标注册信息的申请，支持申请摄像机、视频平台、录像机等国标编码。

3.设备信息管理

支持对设备基础信息进行检索展示，包括设备名称、设备编码、设备型号、设备厂家、设备类型、经纬度、安装的地址、监控方位、室内外等关键信息。

4.设备状态

支持通过设备名称、设备状态、设备厂家、SIP ID、是否配置录像、分组类型、平台归属、区域位置等方式进行监控设备列表查询。

5.设备分组管理

支持通过父子节点的方式展示分组层级关系；支持分组与设备进行关联映射。支持所有接入的视频按用户管理的需求进行分级分类。

6.平台级联

实现平台注册推送视频给上级平台并支持信息配置。支持创建虚拟组织实现配置和管理。

7.实时监控

对接入的视频进行实时播放和云台操控，包括视频资源目录树、实时浏览、监控操控和云台控制等功能。

8.轮巡播放

根据轮巡策略设置的内容，一键打开播放预设视频和分屏。

（1）支持展示多个轮巡策略，一键点击策略，可播放预设视频。

（2）根据预设策略播放视频，可看到视频的编码格式、码流大小、可全屏播放。

9.视频回放

支持对视频录像进行回放，可回放国标协议接入的NVR和摄像机的SD卡中的录像，可回放本级平台存储的录像。

- 4.1.1.2.统一信息系统资源管理

- 4.1.1.2.1网络资源管理

1.接口管理

支持接口服务配置、报文转换配置、发布路径转换配置、服务流量控制配置和故障转移配置等功能。

2.站点管理

支持站点信息详情管理、异常响应配置、访问范围配置、站点流量控制、应用发布管理、域名代理等功能。

- 4.1.1.2.2系统资源管理

1.系统应用管理

通过对接普查系统，获取生态环境厅单位系统信息数据。支持单位管理员在应用管理模块中，对厅局内部现有业务应用系统进行管理，包括新增、查询、编辑、删除应用。

2.系统信息补录

系统支持按照个性化需求，扩展完善系统信息，包括系统基础信息、云资源登记、等保测评登记、商密测评登记、验收测评登记和公共支撑能力对接情况等。

- 4.1.1.3.统一网络安全态势感知

1.安全数据采集

提供的服务应当包括：文件数据采集、资产信息采集。

2.安全事件分析

提供的服务应当包括：可视化分析、白名单管理、黑名单管理。

3.安全态势展示模块

支持安全态势展示，主要模块包括：安全态势分类统计、安全事件告警、安全事件处置、安全事件工作台以及安全事件报告等。

- 4.1.2.定制软件升级服务

- 4.1.2.1信息技术创新适配迁移

本次改造涉及的系统所使用的系统架构是基于Java开发的B/S架构，通过对操作系统、中间件和数据库替换为具有自主知识产权的信息技术创新软件，同时对软件系统进行相应的适配性改造，从而实现软件系统及用户平台的信息技术创新使用改造。需要适配的内容包括适配信息技术创新操作系统、信息技术创新中间件、信息技术创新数据库、信息技术创新浏览器等工作。

- 4.1.2.2统一用户权限升级管理

对组织机构管理、虚拟组织管理、统一权限等需求进行升级，构建多元化的统一用户管理功能。升级的功能应当包括：组织管理、角色管理、用户管理、权限管理、层级区划管理、日志管理、配置管理。

- 4.2.系统业务运营服务

- 4.2.1.统一视频资源管理运营服务

- 4.2.1.1.系统对接联调服务

提供API接口和国标GB/T 28181协议两种方式供其他系统对接获取视频资源。与其他系统模块对接联调的工作内容包括提供API接口文档的对接支撑服务、提供系统国标级联调试服务等。包括但不限于与广东省政数局视频共享平台、广东省固体废物环境监管信息平台、广东省水污染防治挂图作战管理系统、省核应急指挥平台等多个业务系统进行对接。

服务成果主要包括：《系统对接联调方案》文档1份。

- 5.服务要求

- 5.1.技术要求

- 5.1.1.技术路线

本次改造涉及的系统所使用的系统架构是基于Java开发的B/S架构，通过对操作系统、中间件和数据库替换为具有自主知识产权的信息技术创新软件，同时软件系统进行相应的适配性改造，从而实现软件系统及用户平台的信息技术创新使用改造。

1.本项目统一采用符合信息技术创新要求的基础环境

2.信息技术创新使用改造适配路线

（1）业务应用适配ARM架构芯片，基于信息技术创新操作系统和数据库，使用B/S架构、C/C++/JAVA/PHP语言开发。

（2）通过安全可靠的基础开发环境，实现统一的项目、需求、代码、测试、运维监测管理，在开发环节即开始解决适配、知识产权的问题，实现知识资产全过程管理。

（3）构建安全可靠的数据安全防护体系，做好人员、技术和管理制度的有机结合，有效防范数据风险。

（4）应用终端适配：开展信息技术创新PC适配。通过适配后，应用系统兼容原环境和信息技术创新环境。

- 5.1.2.性能要求

- 5.1.2.1.网络性能

局域网用户访问本级服务应达到100M/秒以上的带宽，终端接入的用户；访问远程服务应达到2M/秒以上的带宽；应用网络应支撑多链路连接，保证网络的不间断运行。

- 5.1.2.2.时间指标

1.人机交互响应时间：应在 1 秒钟至 3 秒钟。

2.响应时间：在网络稳定（带宽 128K 以上）的环境下操作性界面单一操作的应用响应时间小于2秒，一般控制在 1 秒内。WEB 应用程序最大不应超过5秒，一般控制在3秒内。

3.应用应提供 7×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，平均故障修复时间：<60 分钟。

4.应用查看页面最大不超过3秒，平均时间在1～2秒以内。

5.本地查询的响应时间不大于3秒。

6.业务办理页面最大不超过5秒，平均时间在1～3秒以内。

- 5.1.2.3.可用性指标

总体可用率>99.5%，数据库应用可用率≥99.6%，WEB应用可用率≥99.6%。（或7×24小时不间断运行）。

- 5.1.2.4.可靠性指标

1.年应用影响业务的功能不可使用的次数不超过5次，且平均修复时间在2小时以内；

2.意外死机次数每年不超过3 次；

3.因软件问题导致的操作失败率不超过0.5%。

- 5.1.3数据及接口要求

提供API接口和国标GB/T 28181协议两种方式供其他系统对接获取视频资源，与其他系统模块对接联调的工作内容包括提供API接口文档的对接支撑服务、提供系统国标级联调试服务等。包括但不限于与广东省政数局视频共享平台、广东省固体废物环境监管信息平台、广东省水污染防治挂图作战管理系统、省核应急指挥平台等多个业务系统进行对接。

- 5.1.5兼容性要求

基础应用能够支持主流厂商的X86服务器应用，兼容第三方工具，包括主流报表工具、主流ETL工具等。与各个主流的数据库厂商，包括Oracle、SQL Server、MongoDB等，各个主流的ETL工具，如DataStage、Pentaho；以及各种可视化工具，如Cognos、Contro-M等。

- 5.1.6.安全要求

根据《信息安全技术-网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）等标准要求，配合对项目涉及的信息系统开展网络安全等级保护测评工作。

根据《广东省省级政务信息化项目商用密码应用工作指引》（2022版）（粤密码协调组〔2022〕6号）、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关文件和标准、网络安全法及相关业务主管部门要求，配合开展实施密码应用安全性评估。

- 5.1.7.测试要求

配合第三方验收测评机构开展验收测评，如经过验收测评需要进行整改，则整改直至达到相关要求（费用含在投标报价中）。

- 5.2.管理要求

- 5.2.1.服务人员

投标人须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，投标人必须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

投标人承诺的项目经理和开发实施的主要人员未经用户同意不得调整；投标人如中途更换项目经理和主要开发技术人员，应征得用户同意，否则采购人有权终止合同。

服务商应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队成员不得少于  3  人。项目经理应具备  3  年以上 项目管理 经验。

如须调整服务团队成员，须书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

- 5.2.2.进度要求

本项目总体服务周期计划为12个月，在服务周期内提供持续的软件开发服务和系统业务运营服务。

本项目软件开发服务项目里程碑计划如下：（T表示项目合同签订日期）

| 工作内容 | 里程碑事件 | 阶段成果物 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目正式启动 | 项目启动会 | T+10 |
| 需求调研 | 完成调研报告 | 输出调研报告 | T+20 |
| 需求分析 | 确认业务需求说明书 | 形成业务需求说明书 | T+30 |
| 系统开发 | 完成系统主体功能开发 | 完成系统建设 | T+300 |
| 功能测试 | 完成主体功能测试报告 | 功能测试报告 | T+315 |
| 部署上线 | 完成系统上线总结 | 上线总结报告 | T+325 |
| 系统试运行 | 系统试运行及功能优化 | 试运行报告 | T+350 |
| 运营服务 | 生态云平台运营支撑服务 | 输出运营成果物 | T+1~365 |
| 项目验收 | 项目验收 | 输出服务总结报告 | T+365 |

- 5.2.3.组织实施要求

使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

- 5.2.4.文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

- 5.2.5.质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

- 5.3.验收标准

完成所有服务内容后，由中标方提出验收申请，采购人应于中标方提出验收申请后组织验收。采购人根据中标方提供的项目成果物，组织专家进行验收并出具验收意见。具体验收标准如下：

1．按照广东省政务服务和数据管理局制定的《广东省省级政务信息化项目验收前符合性审查细则》要求，通过项目验收前符合性审查，以广东省政务服务和数据管理局出具的意见函为准。

2．按省生态环境厅和监理方验收要求提供全部项目成果。

- 5.4.其他要求

- 5.4.1.服务响应要求

1．服务响应可通过现场、远程等方式提供，由此产生的一切费用均由投标人承担。

2．系统出现故障时，投标人7×24小时服务响应，技术人员应在接到报障后2个小时内到现场处理系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

- 5.4.2.资产权属

1．本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2.投标人、采购人双方一致同意，本合同所涉服务成果的知识产权归属按下列第 （1） 种方式处理：

（1）投标人负责开发软件服务，包括代码编写、调试、测试等开发工作，投标人为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归采购人单独所有。

（2）投标人负责提供定制软件租赁服务，采购人基于本合同约定委托投标人定制开发的产品、程序、服务等的知识产权归甲、投标人共同所有，投标人应按采购人书面要求交付该共有部分的源代码；投标人在共有部分的基础上进行二次开发的及对二次开发形成的产品、程序等财产进行处置的，需经采购人书面同意，二次开发所形成的产品、程序、服务等的知识产权归开发者所有，共有部分仍归甲、投标人共同所有。投标人根据采购人授权，利用项目成果申请的商标、专利或输出的图片、视频等受知识产权保护的成果物，采购人有权无条件永久使用。

（3）投标人负责提供运营服务或成品软件租赁服务，投标人为履行本合同义务所形成的所有服务成果的知识产权（除成品软件开发涉及的知识产权）归采购人单独所有。

（4）本项目仅包含基础设施服务租用或运维服务，不涉及知识产权权属转移。

3.本合同所涉及的数据所有权归政府所有。数据资产的管理应遵循财政部《关于加强数据资产管理的指导意见》（财资〔2023〕141号）及其他相关法律、法规、政策要求。

4.本项目所涉服务成果的知识产权由采购人单独所有的，采购人在保持知识产权归属不变的前提下，授权投标人在依托“粤复用”进行复用推广的范围内使用以下权利：

（1）软件著作发表权的使用，投标人有权将基于本项目服务成果提炼形成的产品、组件上架“粤复用”，上架产品、组件的软件著作权归属与本项目服务成果保持不变，投标人应在“粤复用”上明确说明采购人单独享有上架产品、组件的软件著作权。

（2）软件著作权修改权与复制权的使用，投标人依托“粤复用”复用推广本项目服务成果或提炼形成的上架产品、组件时，可按照复用需求复制和修改本项目服务成果，形成复用案例并上架“粤复用”，并向采购人报备复用案例。

（3）除第（1）、（2）款授予的权利外，投标人依托“粤复用”进行复用推广涉及软件著作署名权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权以及采购人享有的其他权利的使用，须事先经采购人书面同意或与采购人另行签署书面补充协议确定。

（4）投标人须事先经采购人书面同意或与采购人另行签署书面补充协议的情况下，才能在“粤复用”范围以外以任何形式使用本项目服务成果或上架产品、组件的相关全部或部分知识产权权利。

5.本项目所涉服务成果中，对于知识产权由甲、乙双方共同所有的部分，在保持知识产权归属不变的前提下，双方约定在依托“粤复用”进行复用推广的范围内按以下方式行使权利：

（1）软件著作发表权的使用，采购人将本项目服务成果形成应用案例，投标人提炼形成产品、组件，投标人应在上架“粤复用”时明确说明甲、乙双方共同所有软件著作权的情况。

（2）软件著作修改权与复制权的使用，甲、乙双方依托“粤复用”复用推广本项目服务成果时，投标人可按照复用需求复制和修改本项目服务成果，形成复用案例并上架“粤复用”，并向采购人报备复用案例。

（3）除第（1）、（2）款授予的权利外，投标人依托“粤复用”进行复用推广涉及软件著作署名权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权以及其他权利的使用，任何一方使用时应事先书面通报对方并对外明确软件著作权共同所有的情况。未经采购人同意，投标人不得转让、质押、赠与等任何方式处置其享有的软件著作权或其组成部分的著作权或相应权益；否则，为无效行为且严重侵权，须赔偿采购人全部损失。

（4）投标人在“粤复用”范围以外使用双方共同所有知识产权的，应由采购人双方书面协商一致后行使，投标人应当保证合法合规使用双方共同所有知识产权，否则造成采购人损失的，投标人还应承担全部赔偿责任。

（5）投标人申报商标权时应经采购人同意，明确采购人有权无条件永久使用商标权。

6.投标人提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权、安全等保三级等方面的有关规定和要求。

7.投标人保证向采购人提供的服务成果不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

8.数据资产建档建卡服务：按采购人要求，配合完成本项目关联系统的数据资产、数字化资产建档建卡，包括但不限于：系统登记、资产清查盘点、建立并完善资产信息卡等工作。具体建档建卡要素和格式须符合财政部《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）、《固定资产等资产基础分类与代码》（GB/T 14885-2022）等国家和广东省相关政策，以及采购人内控制度的要求。投标人需保证其交付工作即数据资产信息的齐全性、准确性和真实性。

- 5.4.3.保密要求

1.投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

- 5.4.4.监理要求

投标人须承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的咨询监理机构的监理。

- 6.付款方式

本项目计划分  2  期支付，具体支付方式和时间如下：

首期款：签订合同后，投标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人10个工作日内按广东省财政资金管理规定的程序申请向中标人支付合同金额的60%。

尾款：项目通过验收后，投标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人10个工作日内按广东省财政资金管理规定的程序申请向中标人支付合同金额的40%。

项目实际支付总金额按采购成交总金额计算，项目支付计划按合同约定执行，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。由于采购人使用的是财政性资金，采购人向财政部门申请支付即视为履行了付款义务。因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。