《广东省生态环境综合管理及数据分析应用平台项目》

监理服务需求

(一)监理服务要求

1．监理服务的范围

通过公开自行采购方式确定监理单位，为采购人在服务期限内的“广东省生态环境综合管理及数据分析应用平台”项目提供监理管理服务，并协助采购人开展项目验收管理、绩效评估等活动。本项目采购监理服务内容如下：

(1)提供信息化建设项目的监理服务，信息化建设项目包括信息系统集成（运维）、信息系统软件开发工程、信息化基础设施建设、软硬件设备采购与租用。

(2)全面参与信息化建设项目的招标、合同、施工、验收的全过程监理工作，包括项目实施过程中需要在市、县实施的现场监理工作。

(3)对实施监理项目的招标、合同、施工、验收等环节须严格按照采购人的要求、监理规范和实际情况提供服务，保证项目监理质量；对其它环节的监理服务除认真履行相关监理规定责任外，还须满足采购人的其它合理需求。

(4)因中标监理企业未尽到监理职责，或因工作疏忽造成实施监理项目出现质量问题、工期延后和其它损失的，采购人可单方面取消服务合同，并要求监理企业进行赔偿。

2．监理服务周期

项目服务期限为签订服务合同开始至《广东省生态环境综合管理及数据分析应用平台项目》通过政数局前置验收和业主方组织的整体项目竣工验收。

(二)服务要求和工作职责

1．服务要求

监理服务单位必须坚持“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”的监理原则，安排工作人员现场办公，做好项目质量和进度控制，协助采购人完成项目任务，提供管理和技术咨询服务。

2．服务方式

本项目要求以现场监理为主要方式。监理服务单位应派总监理工程师和监理工程师按采购人要求驻场，建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。

3．监理工作职责

(1)项目整体设计，组织及实施方案的总体把关：

1)审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排。

2)协助采购人审核和确认项目实施方案的可行性和安全性。

3)审核和确认承建单位的质量保证计划。

4)审核和确认承建单位的进度计划。

(2)质量控制

1)、系统集成质量的控制：

1.1、依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本项目设备采购及安装的质量。

1.2、采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；每月对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见。

1.3、协助采购人进行设计方案的审核和确认。

1.4、协助采购人审核系统软件选型方案。

1.5、对采购系统软件的质量进行检验和验收审核。

1.6、对系统软件的安装调试进行验收审核。

1.7、根据项目的特点，制定项目的验收标准，验收方法。

2)、技术培训质量的控制：

2.1、审核确认承建单位的培训计划。

2.2、监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见。

2.3、审核确认承建单位的培训总结报告。

3)、进度控制：

3.1、审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况。

3.2、对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段和总体进度目标的实施。

3.3、当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.4、采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

4)、项目投资的控制：

4.1、通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用。

4.2、当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

5)、合同管理：

5.1、协助采购人与承建单位签订合同。

5.2、跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。

5.3、对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

5.4、根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

6)、项目信息管理：

6.1、及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档。

6.2、建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料。

6.3、督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作。

6.4、转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

7)、项目文件的管理：

7.1、监理服务机构应负责以下文档的编写：

7.1.1、项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记。

7.1.2、项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要。

7.1.3、阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

7.2、监理服务单位应参与以下文档的管理：

7.2.1、项目实施期间各类技术文件。

7.2.2、合同执行过程中的各类往来文件及存档。

8)、项目安全的管理

8.1、负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用。

8.2、负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

9)、知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

10)、项目会议制度

10.1、为保证监理工作的开展和实施协调，监理服务单位可组织必要的会议：

10.1.1、项目协调会。

10.1.2、项目周例会。

10.1.3、项目专题研讨会。

10.1.4、项目问题通报会。

10.1.5、项目阶段及最终验收会。

10.2、监理服务单位还应积极参加以下会议：

10.2.1、项目专家论证评审会。

10.2.2、项目阶段工作总结会。

11)、组织协调:

11.1、监督各方履行职责，协调各方的工作关系。

11.2、建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

11.3、确立项目安全监督的工作目标。

(三)项目各阶段监理工作内容

1．系统招标阶段

(1)协助采购人进行招标需求确认、拟定项目招标方案。

(2)协助采购人编制项目招标预算。

(3)做好其他招标准备工作。

(4)协助采购人与中标单位谈判。

(5)审查项目承包合同。

2．系统详细设计阶段监理

保证项目计划、设计方案满足采购需求，符合相关的法律、法规和标准；协助采购人、承建单位消除设计文档在进入项目实施前可预见的缺陷；制定项目管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；从设计阶段开始，每月编制监理月报向采购人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

3．设备/材料采购监理

审核承建单位的设备采购计划和设备采购清单；检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；订货进货验证；组织到货验收；鉴定、设备移交等。

4．实施阶段监理

(1)实施前的监理

根据项目的总体规划，与采购人联合对集成商制定的项目总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估。

1)审核实施设计方案：开工前，由监理服务单位组织对承建单位实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性等进行审核，内容包括设计交底，了解项目需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，避免因设计失误造成项目实施障碍。

2)审批实施组织设计：对实施单位的准备情况进行监督。

3)审核实施进度计划：对实施单位的实施进度计划进行评估和审查

4)审核工程实施人员：确认实施方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

(2)实施阶段的监理

1)项目材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；项目材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验：检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；保证项目所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准。

2)对项目实施各个阶段的安装工艺进行检查；审核项目各个阶段进度计划；对各项目以及项目整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报项目实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对项目实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理；督促、检查承建单位进度执行情况；督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。对项目中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作；根据项目进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行检验，就发现的问题提出处理方案；管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；审查项目变更，提出监理意见，对工程的重大变更进行审核和有效控制，处理好各种变更及索赔事宜；现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；组织召开工程例会和工程专项会议；其他需要监理的事项。

5．试运行阶段的监理

协助采购人确认项目进入试运行；监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；进行试运行期系统检测，做出检测报告；试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；进行试运行时间核算；协助采购人确认试运行通过。

6．验收阶段监理

对承建单位在试运行阶段出现问题的整改情况进行监督和复查；监督检查承建单位作好使用单位人员培训工作，检查项目各式用户文档； 审核承建单位功能和性能测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订项目验收计划；协助采购人进行项目初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；审查承建单位提交的竣工文档；项目验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告；复核确认或否决承建单位编制的项目结算、决算；审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；向建设单位提交监理工作总结；将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。其他需要监理的事项。监理工作以通过政数局组织的前置验收并通过业主方组织最终验收后才算结束。

7．移交阶段

各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整包括：系统的设计方案、设计图纸；设备、软件、材料等；项目实施文档；项目竣工文档；及项目的整体移交。

8．项目质保期阶段监理

依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作，主要有：审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）；定期对项目进行回访，协助解决技术问题；对项目建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录；当出现工程质量问题时，对工程质量问题原因进行调查分析并确定责任归属；对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；审查造成质量问题的费用清单，并根据相关责任认定费用由谁支付；检查承建单位质保期履约情况，督促执行；审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；出具售后服务期的监理总结报告；其他需要监理的事项。

(四)监理机构及人员资质要求

1．监理机构及人员的要求

项目的中标单位应组建项目监理组织机构，该监理机构必须满足以下要求：

(1)实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

(2)项目监理要求以驻场监理为主要方式进行。

(3)总监理工程师和监理工程师必须具备与本项目类似的工作经验，且中标单位应保证驻场的监理工程师全职服务于本项目。

（4）监理单位提供3名监理工程师常驻。

2．总监理工程师的要求

具有工信部（原信息产业部）和人力资源和社会保障部联合颁发的信息系统监理工程师资格。具有类似项目的项目管理工作经验，并从事相关工作5年或以上。项目验收前，未经采购人同意，总监理工程师不得变更。

3．监理工程师的要求

具有工信部（原信息产业部）和人力资源和社会保障部联合颁发的信息系统监理工程师资格。从事信息系统监理工作不少于3年。项目验收前，未经采购人同意，监理工程师不得变更。

(五)监理服务应遵守的基本准则

遵照工业和信息化部（原信息产业部）《信息系统项目监理暂行规定》(信部信[2002]570号)的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人和承建单位的合法权益。工程监理应做到：

1．监理单位必须承诺严格遵守《信息系统工程监理暂行规定》（信部信〔2002〕570号），没有承接过任何信息系统工程。

2．执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3．不得收受被监理单位的任何礼金。

4．不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5．遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6．坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议。

7．坚持科学的态度和实事求是的原则。

(六)安全保密要求

本项目要求监理方遵守保密制度，确定项目保密责任人，同时要求监理单位：

1．按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求监理履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求。

2．监理单位各级组织严格履行保密职责。

3．按照保密规定开展监理工作。

(七)监理服务应遵循的依据

1．监理行业的有关文件

(1)信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》。

(2)信息系统工程监理单位资质管理办法。

(3)信息系统工程监理工程师资格管理办法。

2．信息系统建设有关的标准、规范或文件

(1)EIA/TIATSB67 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》。

(2)GB50174-93 《电子计算机机房设计规范》。

(3)GB 50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范。

(4)SJ/T30003-93 《电子计算机机房施工及验收规范》。

(5)GB_6650-86计算机房活动地板技术条件。

(6)GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》。

(7)GB50057-94（2000年版） 《建筑物防雷设计规范》。

(8)GB/T 17544－1998《信息技术软件包质量要求和测试》。

(9)GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》。

(10)GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》。

(11)GB 8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》。

(12)《计算机信息系统安全保护条例》。

(13)《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》。

(14)《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》。

(15)《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》。

(16)《计算机信息网络国际互联网管理规定》。

(17)《计算机病毒防治管理办法》。

评标方法

- 评分原则与方法

- 本项目招标采用综合评分评审方法，评标委员会成员根据各个投标人的投标文件，按照本项目设置的评分指标进行评分。评标成员为三名的，计算平均分，评标成员五名及5名以上的，去掉最高分和最低分，取其余评标成员的平均分，按评标得分从高到低排序并拟推荐中标供应商报办领导审定。

- 评分指标及分值设置如下：

| - 评分指标 | - 价格 | - 技术 | - 商务 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值设置 | - 10 | - 60 | - 30 |

- 1、综合分（精确到小数点后两位）=价格得分+技术得分+商务得分。

- 2、综合分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

- 评分方案

- （一）价格评定

1、基准价格分：以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为10分。

2、投标人的价格得分=（投标人报价/ 评标基准价）×10（精确到小数点后两位）分。由此算出每个投标人的“价格得分”。

3、评委检查每个投标人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

4、由评委对所有投标文件的价格部分的响应进行审核和分析。

（二）技术评定

| 分值（60） | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 监理项目要求的整体理解情况 | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 监理工作内容响应承诺和履约办法 | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 项目监理各节点要点及监理措施 | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 8 | 工程质量管理的方法和措施（对工程重点难点的理解和监理重点的把握；监理措施和手段能确保系统建设质量，对产品质量和施工质量的重要评测手段应详细说明。） | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 工程进度管理的方法和措施（对系统各阶段预期的建设成果、标志能准确把握；有较好的手段和方法控制工程进度，能提供详尽的履约控制办法） | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 工程成本管理的方法和措施（对系统建设的人力资源、软硬件等方面的资金使用管理以及资金的支付，有较好的控制手段和管理方法） | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 工程沟通管理的方法和措施 | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |
| 7 | 工程绩效管理的方法和措施 | 优：(90%≤得分≤100%)对比最优；良：(70%≤得分＜90%)对比次之；中：(40%≤得分＜70%)对比一般；差：(得分＜40%)对比最差。） |  |

(三)商务评定

| 分值（30） | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 企业资质（提供相关证明文件复印件） | 投标人具有工程咨询单位甲级资质证书（专业为通信信息），得3分； |  |  |
|  |  | 投标人具有国家信息技术服务工作组（ITSS）全权成员证书，得3分。 |  |  |
| 8 | 本项目总监理工程师（提供相关证明文件复印件） | 具有信息系统项目管理师证书,得2分； |  |  |
|  |  | 具有系统分析师证书，得2分； |  |  |
|  |  | 具有CISP（注册信息安全专业人员）证书，得1分 |  |  |
| 8 | 投标人具有的技术人员资质情况（提供相关证明文件复印件）。 | 同时具有注册咨询师证书和设备监理师证书，每名4分，最高得4分； |  |  |
|  |  | 同时具有信息系统项目管理师证书和大数据分析师证书，每个得4分，最高得4分。 |  |  |
| 5 | 投标人项目经验情况（提供相关证明文件复印件） | 2018年以来具有环保类项目监理经验的，每个2.5分，最高得5分； |  |  |